**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями**

**в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы»**

**за 2021 год**

 **Раздел 1. Основные результаты**

 В рамках реализации программы в 2021 г. разработаны технические задания и проведены конкурсы по регулируемым тарифам посредством заключения муниципальным заказчиком муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 Пассажирские перевозки в течение года осуществлялись в установленном порядке по регулируемым и нерегулируемым тарифам, в т. ч.:

МУП «Чароит»:

 по договору № 653/17 от 08.11.2017 г. об организации регулярных перевозок между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» по междугороднему маршруту № 203 г. Мирный- п. Светлый перевезено 1730 пассажиров;

 по договору № 653/17 от 08.11.2017 г. об организации регулярных перевозок между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» по пригородному маршруту № 101 г. Мирный – с. Арылах перевезено 103959 пассажиров;

 Маршруты «г. Мирный- п. Светлый» и «г. Мирный – с. Арылах» являются маршрутами по нерегулируемым тарифам, то есть осуществляются за счет средств, поступающих от продажи билетов.

 По прочим маршрутам осуществляются регулярные перевозки по регулируемым тарифам – это регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке. На осуществление данных пассажирских перевозок из средств бюджета выделяется компенсация убытков пассажирскому перевозчику, в т.ч.

846 696,24 руб. по муниципальному контракту №01163000002200003980001 от 11.01.21 года на осуществление междугородних перевозок по маршруту. № 103 Мирный –с. Тас – Юрях. Перевезено 579 пассажиров;

 1 861 324,80 руб. по муниципальному контракту №01163000002200003990001 от 11.01.21 года на осуществление междугородних перевозок по маршруту. № 201 г. Мирный –п. Чернышевский Перевезено 1655 пассажиров;

 188 213,76 руб. по муниципальному контракту № 01163000002200003960001 от 11.01.21 года на осуществление междугородних перевозок по маршруту. № 204 г. Мирный-с. Сюльдюкар. Перевезено 110 пассажиров;

 1 317 133,89 руб. МУП УППМХ по муниципальному контракту № 01163000002200003970001 от 11.01.21 года на осуществление междугородних перевозок по маршруту № 301 «Айхал - Полярный». Перевезено 690 пассажиров.

**Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях**

| № п/п | Реквизиты правовых актов о внесении изменений и дополнений | Описание причин необходимости внесения изменений и дополнений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Постановление районной Администрации от 01.10.2021 г. № 1480 | внесение изменений в ссылку на нормативно-правовой акт, регулирующий компенсацию проезда льготным категориям граждан |

**Раздел 3. Исполнение мероприятий муниципальной программы**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями**

**в границах муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы»**

*(наименование муниципальной программы)*

**за 2021 год**

рублей

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Объем финансирования | Остаток | Причины не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВСЕГО** | в т.ч. законтрактованные обязательства следующего года |
| план (уточненный план) | исполнено (кассовые расходы) |  |
| 1 | **Заключение муниципальных контрактов на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам,** | Всего | **4 213 974,00** | **2704272,44** | **1 509 701,56** |  | Договора не с начала года. Средства выплачиваются за фактически выполненные рейсы |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Государственный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | **4 213 974,00** | **2704272,44** | **1 509 701,56** |  | стоимость оплачена по фактически выполненным рейсам. |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
| **2** | **Заключение договоров на осуществление регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, в т.ч. по маршрутам:** | Всего | - | - |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| Государственный бюджет | - | - |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | - | - |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
| **3**. | **Приобретение автотранспорта с целью обновления парка пассажирских перевозок, осуществляемых муниципальными предприятиями** | Всего | - | - |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - |  |  |  |  |
| Государственный бюджет | - |  |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | - | - |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
| 4 | **Приобретение бланков строгой отчетности, выдаваемых организатором пассажирских перевозок перевозчикам, работающим на маршрутах регулярных перевозок** | Всего | - | - |  |  |  |
| Федеральный бюджет | - | - |  |  |  |
| Государственный бюджет | - | - |  |  |  |
| Бюджет МО «Мирнинский район»  | - |  |  |  |  |
| Другие источники | - | - |  |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | **Всего** | **4 213 974,00** | **2704272,44** | **1 509 701,56** |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **~~-~~** |  |  |  |  |
| **Государственный бюджет** | **~~-~~** |  |  |  |  |
| **Бюджет МО «Мирнинский район»**  | **4 213 974,00** | **2704272,44** | **1 509 701,56** |  |  |
| **Другие источники** | **~~-~~** |  |  |  |  |

**Согласовано с финансовым управлением:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

***Справочно к разделу 3:***

**Финансирование муниципальной программы**

**за счет внебюджетных средств**

рублей

| **№** | **Мероприятие** | **Объем финансирования** | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **Мероприятий нет.** |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |

[*В данной таблице указываются средства, привлекаемые для реализации мероприятий программы, но не поступающие в бюджет МО «Мирнинский район»: средства поселений МО «Мирнинский район», средства предприятий, собственные средства физических лиц, заемные средства кредитных организаций и т.п.*

*При отсутствии источников финансирования в виде внебюджетных средств данная часть раздела не заполняется и не прилагается к муниципальной программе.*]

**Раздел 4. Достижение значений целевых индикаторов программы**

**за 2021 г.**

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Пояснения к возникшим отклонениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района | % | 35,5 | 36,49 | Показатель зависит от количества населения по району в целом и по населенным пунктам г. Удачный, п. Айхал, с. Сюльдюкар. Отклонение возникло в связи с тем, что планировалось завершить отсыпку участков дороги до с.Сюльдюкар в 2021 г. Работы по отсыпке перенесены на 2022 г. |
| 2. | Пассажирооборот по маршрутам регулярных перевозок:- пригородным  | тыс.пасс.км. | 4287,5 | 3638,549 | Санитарно-эпидемиологическая ситуация |
|  |  - междугородним | тыс.пасс.км. | 1760 | 565,405 | Социальная, санитарно-эпидемиологическая ситуация |
| 3. | Количество действующих маршрутов на направлениях:- пригородных | маршрутов | 1 | 1 |  |
|  | - междугородних | маршрутов | 5 | 5 |  |
| 4. | Доля новых приобретенных транспортных средств в общем количестве подвижного состава муниципального предприятия, осуществляющего меж поселенческие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам  | процент приобретенных новых транспортных средств от общего количества а/т, используемого на маршрутах  | 57,1 | 64 |  в 2021 г. приобретено 2 автобуса |
| 5. | Количество опубликованной информации о реализации программы на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республика Саха (Якутия) [www.алмазный-край.рф](http://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/). | публикаций | 2 | 2 | <https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/notices/17489/>https://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/notices/17366/ |

**Расчет индикаторов муниципальной программы**

| №№ п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| формула расчета | значения, примененные для расчета формулы | источник исходных данных | метод сбора исходных данных |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
| 1. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения района | % |  | кол-во населения в населенных пунктах района, не связанное регулярным автобусным маршрутом с районным центром х100% / общее кол-во населения в районе (26236х100/71898) | реестр, стат. отчетность о кол-ве населения | Оценка численности постоянного населения Мирнинского района по населенным пунктам на (данные статистической отчетности) |
| 2. | Пассажирооборот по маршрутам регулярных перевозок:- пригородным  |  тыс.пасс.км. | тыс.пас.х км. | кол-во перевезенных пассажиров х протяженность маршрута в км. | стат. отчетность | отчетыперевозчиков |
|  |  - междугородним |  тыс.пасс.км. | тыс.пас.х км. |
| 3. | Количество действующих маршрутов на направлениях:- пригородных | маршрутов | маршрутов | данные реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между поселениями в границах муниципального образования «Мирнинский район» РС(Я) |  реестр  | договора |
|  | - междугородних | маршрутов | маршрутов |
| 4. | Доля новых приобретенных транспортных средств в общем количестве подвижного состава муниципального предприятия, осуществляющего меж поселенческие пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам  | процент приобретенных новых транспортных средств от общего количества а/т, используемого на маршрутах  |  Хх100/14 | приобретено 9 ед. х 100/14= 64 | обоснование инвестиций. (всего 14 а/т средств задействовано на маршрутах (3 приобретено в 2017 г., 2018 г. приобретено 2 ед. автобуса приобретено в 2019 г. 2 ед., в 2021 г. приобретено 2 автобуса) | договора |

**Курирующий заместитель Главы Администрации района** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Видман И.А.

 *(подпись) (Ф.И.О.)*

**Координатор:** МобУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аюпов Р.З..

 *(должность) (подпись) (Ф.И.О.)*

Исполнитель: Савоста О.В. телефон: 4-97-68

**Заместитель Главы**

**Администрации района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Видман**

*(подпись)*

**Начальник МобУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.З.Аюпов**

*(подпись)*

Исполнитель: Савоста О.В. Телефон: 4-97-68

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Арылах | Чернышевский | Тас-юрях | Сюльдюкар | Светлый | ВСЕГО пригород | ВСЕГО межгород |  ИТОГО  |
| тыс. чел | 111,740 | 3,825 | 0,641 | 0,135 | 3,113 | 111,740 | 7,714 | 119,455 |
| т.п.км | 3 631,561 | 420,726 | 116,748 | 16,761 | 264,605 | 3 631,561 | 818,841 | 4 450,402 |

с уважением,

МУП Чароит